《净速》项目章程

**1.项目名称**

净速

**2.项目背景**

当前人们的生活节奏加快，人们日常的洗衣服的时间也日渐缩少，为此我们运用互联网＋的思维承包在快生活节奏下人们的洗衣问题。人们可以通过在手机上在线下单之后，平台将安排人员上门进行收取，之后将收取的衣物统一进行按类清洗，之后可以按照客户预约的时间将清洗完成的衣物进行送达上门的服务，如此不但节省了人们洗衣服的时间而且还能够节省洗衣店服务的送取的时间可以按照客户的空闲时间来安排。之后可以和广大的线下洗衣店相结合，可以提供洗衣店的选择。

**3.项目目标**

过提供衣物的收取和送达服务收取一定的费用来提供平台员工的日常工资，并且可以提供线下洗衣店的推广服务，通过洗衣店的推广费来获取额外收入。在有大量的用户基础和用户量之后可以扩大服务项目来扩大收入。

4.**项目范围**

1）.当前年轻人的生活节奏很快，甚至于很多工作是996，007工作制，而很大一批年轻人正奋斗在这样的一二线城市中，“没有时间”

2）.生活在外，远离了学校和家庭的温室生活，自理能力缺乏的学生

3）.传统线下服务固然可以满足特殊衣物的洁净需求，可一来二去既需要时间成本，且需求量和线下店的数量不成正比，交通问题也是痛点所在。

4）.衣服种类的特殊，许多类似西服，皮衣材质比较特殊，需要定期的保养维护。

5）。换季需求，衣柜里面某个季节的衣服可能已经很长时间没有清洗过了，灰尘和污渍加上工作量很大，需要批量洗衣。

**5.进度**

* + 2020．2月下旬 -3月:组建核心团队和合作模式
  + 2020．3月：进行产品的需求，设计
  + 2020．4,5月：项目全面开工建设
  + 2020．6月，项目编写进入收尾阶段，开始大规模测试
  + 2020．7月，项目完成，交付

**6.交付成果**

* + 可运行程序及源代码；
  + 相关的文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 配套的培训服务，服务器的维护，bug的反馈解决测试

7.项目成员的分工安排

编码：张丽坤，周亦钊，杜浩裕，杨飞宇

UI：张丽坤

测试：杜浩裕

文档撰写：周亦钊

协调：杨飞宇